DotaOps

Poročilo 3. iteracije - backend

Backend/database pregled izvedenih nalog, arhitekturnih odločitev, API sprememb, testne evidence in pripravljenosti za nadaljnji razvoj.

| Podatek | Vrednost |
| --- | --- |
| Datum | 18. maj 2026 |
| Repozitorij | DotaOps/DotaOps |
| Kratek opis | DotaOps je spletna platforma za organizacijo Dota 2 turnirjev, upravljanje ekip, turnirske skupine, bracket, tekme in kasnejšo analitiko. |
| Člani oziroma sodelavci | Filip Knez, Gal Kovše, Vid Bezget in Luka Četina. |
| Meja poročila | Backend spremembe po zaključku 2. iteracije: od commita 9a74b60 do trenutnega HEAD 7e10a32. Čisto frontend UI spremembe so izključene, razen kjer vplivajo na backend kompatibilnost. |

Kratek rezultat 3. iteracije Backend je iz osnovnega turnirskega lifecycle-a prešel v polnejši tekmovalni tok: skupine, standings, single-elimination bracket, razpored tekem, vnos rezultatov, avtomatsko napredovanje ekip, javni turnirski API, shranjevanje slik v Supabase Storage in osnovno rate limiting zaščito za občutljive tokove.

| Metrika | Vrednost | Vir |
| --- | --- | --- |
| Backend-relevantni commiti po 2. iteraciji | 11 | git log 9a74b60..HEAD |
| Obseg sprememb | 115 datotek, 9526 dodanih vrstic, 30 odstranjenih vrstic | git diff --shortstat 9a74b60..HEAD |
| Nove Flyway migracije | 5 (V15 do V19) | backend/src/main/resources/db/migration |
| Backend main Java datoteke po iteraciji | 197 | rg --files backend/src/main/java |
| Backend testne Java datoteke po iteraciji | 50 | rg --files backend/src/test/java |
| Lokalni testni rezultat | 291 testov, 0 failure, 0 error, 26 skipped | .\mvnw.cmd test -Dspring.profiles.active=test |

Kazalo

| Poglavje | Naslov |
| --- | --- |
| 1 | Uvod |
| 2 | Izhodišče po 2. iteraciji in cilj 3. iteracije |
| 3 | Backend arhitektura v 3. iteraciji |
| 4 | Pregled izvedenega backend dela |
| 5 | Supabase Storage in avatar upload |
| 6 | Turnirske skupine in standings |
| 7 | Single-elimination bracket generation |
| 8 | Razpored tekem, statusi in vnos rezultatov |
| 9 | Avtomatsko napredovanje ekip in audit |
| 10 | Javni turnirski API |
| 11 | Rate limiting in varnostne utrditve |
| 12 | Team kompatibilnost in manjši backend popravki |
| 13 | Database migracije in RLS spremembe |
| 14 | API pregled po 3. iteraciji |
| 15 | Testiranje in preverjanje |
| 16 | Glavne tehnične odločitve |
| 17 | Kaj je pripravljeno za naslednjo iteracijo |
| 18 | Znane omejitve in tveganja |
| 19 | Zaključek |
| Viri | Viri in preverjena evidenca |

1. Uvod

Tretja iteracija je backend premaknila iz osnovnega tournament operations toka v izvedbo dejanskega tekmovalnega procesa. V 2. iteraciji so bili zaključeni turnirski CRUD, prijave ekip, approval, waitlist in check-in. V 3. iteraciji se na tej osnovi dodajo skupine, standings, bracket, tekme, rezultati, avtomatsko napredovanje in javni pregled turnirja za frontend oziroma zunanje uporabnike.

Poročilo je namenoma osredotočeno na backend in database del. Frontend je omenjen samo tam, kjer je backend dodal podporo za obstoječi UI tok, na primer /api/me/team, create-team kompatibilnost, javne tournament endpoint-e ali avatar upload. Funkcionalnosti, ki so ostale samo kot UI ali produktna ideja, niso zapisane kot zaključene backend funkcionalnosti.

Meja pregleda je določena z lokalno zgodovino repozitorija: zaključek 2. iteracije predstavlja commit 9a74b60, trenutno stanje pa HEAD 7e10a32. V to poročilo so vključene backend, database, testne in relevantne konfiguracijske spremembe po tej meji.

2. Izhodišče po 2. iteraciji in cilj 3. iteracije

Po 2. iteraciji je backend že znal ustvariti in upravljati turnir, objaviti oziroma arhivirati turnir, sprejemati prijave ekip, pregledovati prijave, voditi status approval/waitlist/rejected ter izvajati check-in. Manjkal pa je tekmovalni del po potrjeni prijavi: razporeditev ekip, generiranje tekem, vnos rezultatov in javna predstavitev napredovanja.

| Področje | Stanje po 2. iteraciji | Stanje po 3. iteraciji |
| --- | --- | --- |
| Turnirski lifecycle | Create/update/publish/archive ter prijave ekip. | Dodani so skupine, bracket, tekme, rezultati, standings in javni pregled poteka. |
| Prijave ekip | Approved registration je bil zaključni status za osnovni flow. | Approved registration je postal vhod za group assignment in bracket seeding. |
| Tekme | Shema je obstajala, polni management še ni bil implementiran. | Dodani so match endpointi za schedule, start, cancel, finish in result submit. |
| Javni podatki | Javni seznam/detail turnirjev je bil osnovni. | Dodani so namenski public endpointi za overview, teams, groups, standings, matches, bracket in metrics. |
| Profil/mediji | Profil je imel avatar URL polje, storage tok ni bil stabiliziran. | Avatar upload uporablja Supabase Storage bucket in backend-only service role upload. |
| Varnost | Service-level authorization je že obstajala. | Dodana je osnovna rate limit zaščita za Steam login in match import tok. |

3. Backend arhitektura v 3. iteraciji

Arhitektura ostaja skladna s prejšnjima iteracijama: controller obravnava HTTP, service izvaja avtorizacijo in poslovna pravila, repository izvaja SQL, DTO-ji pa določajo stabilno API pogodbo. Nova funkcionalnost ni uvedla novega arhitekturnega vzorca, ampak je razširila obstoječi slojni pristop na tekme, bracket, skupine, javni tournament view in shranjevanje slik.

| Sloj | Vloga v 3. iteraciji | Primeri datotek |
| --- | --- | --- |
| Controller | REST endpointi za skupine, bracket, tekme, javni turnirski pregled in avatar upload. | TournamentGroupController, TournamentBracketController, MatchManagementController, PublicTournamentController, ProfileController |
| Service | Avtorizacija, validacije, transakcije, statusni prehodi, storage upload in avtomatsko napredovanje. | TournamentGroupService, TournamentBracketService, MatchManagementService, MatchAdvancementService, PublicTournamentService, SupabaseImageStorageService |
| Repository | Targeted SQL poizvedbe za bracket, matches, standings, public read modele in audit zapise. | TournamentGroupRepository, TournamentBracketRepository, MatchRepository, PublicTournamentRepository, MatchAdvancementRepository |
| DTO/domain | Ločeni response in request modeli za javne in organizatorske tokove. | PublicTournamentOverviewResponse, MatchResponse, BracketResponse, GroupStandingResponse, SubmitMatchResultRequest |
| Security/common | Dodatna kontrola rate limitov in razreševanje client IP za proxied okolja. | RequestRateLimiter, ClientIpAddressResolver, RateLimitExceededException, SecurityConfig |
| Database | Flyway migracije za storage bucket, standings view, bracket slots, cancellation metadata, locks in audit. | V15 do V19 |

Arhitekturno pomembno Najpomembnejša odločitev je, da public tournament API ne vrača internih organizer modelov. PublicTournamentRepository in public DTO-ji sestavijo namenski read model, zato frontend dobi stabilen javni kontrakt brez izpostavljanja notranjih audit, permission ali registration podrobnosti.

4. Pregled izvedenega backend dela

Spodnja tabela združuje commit evidenco po funkcionalnih sklopih. Namen tabele ni ponoviti git log, ampak pokazati, kako posamezni commiti tvorijo zaključene backend enote 3. iteracije.

| Commit / naloga | Kaj je bilo narejeno | Glavni moduli | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 6737929 | Popravljena backend/frontend kompatibilnost pri trenutni ekipi; dodan /api/me/team aggregate response. | team repository, TeamRosterService, CurrentTeamResponse | Narejeno |
| fd739d9 | Zaostrena validacija team invitation toka: če sta podana profile id in email, morata kazati na istega uporabnika. | ProfileRepository, TeamInvitationRepository, TeamRosterService | Narejeno |
| 20110a8 | Dodana začetna podpora za avatar upload in OpenDota sync endpoint na profilu. | ProfileService, ProfileController, avatar DTO/testi | Narejeno |
| 4910bf4 | Avatar storage preusmerjen v Supabase Storage bucket z validacijo tipa in velikosti slike. | SupabaseImageStorageService, SupabaseStorageProperties, V15 | Narejeno |
| f91fe87 | Dodane turnirske skupine, dodeljevanje ekip v skupine in standings view. | TournamentGroupController/Service/Repository, V16 | Narejeno |
| 0a7f914 | Dodano single-elimination bracket generiranje iz odobrenih ekip z BYE podporo. | TournamentBracketService/Repository, V17 | Narejeno |
| e606d06 | Dodani razpored tekem, statusi in vnos rezultatov z validacijo best-of pravil. | MatchManagementService, MatchRepository, V18 | Narejeno |
| 8c9b667 | Dodano avtomatsko napredovanje winner/loser slotov, lock zaščita in audit log. | MatchAdvancementService/Repository, V19 | Narejeno |
| cf4daaa | Dodani namenski javni turnirski endpointi za seznam, overview, teams, groups, standings, matches, bracket in metrics. | PublicTournamentController/Service/Repository | Narejeno |
| 2c7a0a7 | Dodana osnovna rate limit zaščita za Steam login in match import ter pripadajoči testi. | RequestRateLimiter, ClientIpAddressResolver, SteamAuthService, MatchImportService | Narejeno |

5. Supabase Storage in avatar upload

Profilni modul je dobil dejanski upload avatarjev. Endpoint POST /api/me/avatar sprejme multipart datoteko avatar, service sloj preveri trenutni profil, SupabaseImageStorageService pa izvede server-side upload v Supabase Storage. Service role key ostane na backendu in ni izpostavljen frontendu.

Implementacija podpira png, jpeg, webp in gif slike do 5 MB. Objekt se shrani pod profilno potjo profiles/{profileId}/avatars/{uuid}.{ext}, response pa vrne publicUrl in objectPath. ProfileService nato posodobi avatarUrl na profilu, zato frontend še naprej dela z URL poljem, backend pa prevzame odgovornost za varno shranjevanje slike.

| Element | Izvedba | Zakaj je pomembno |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /api/me/avatar, multipart field avatar, authenticated. | Upload ni anonimen in uporablja trenutni profil iz security contexta. |
| Validacija | Datoteka je obvezna, max 5 MB, dovoljeni mime tipi png/jpeg/webp/gif. | Backend ne sprejema poljubnih datotek ali prevelikih payloadov. |
| Storage | Supabase Storage REST upload z apikey in Authorization headerjem iz service role konfiguracije. | Service role ostane na strežniku, frontend prejme samo javni URL. |
| Migracija | V15 ustvari oziroma posodobi bucket dotaops-images, če Supabase storage tabele obstajajo. | Migracija je varna tudi za plain PostgreSQL testna okolja brez storage sheme. |
| Testi | SupabaseImageStorageServiceTest, ProfileServiceTest, ProfileControllerTest. | Pokriti so validacija, response in povezava s profilnim API tokom. |

6. Turnirske skupine in standings

Tournament group modul omogoča organizatorju ustvarjanje skupin, dodajanje ekip v skupine, odstranjevanje ekip in pregled standings. Javna stran lahko skupine in standings bere brez prijave, zapisovalni del pa zahteva authenticated uporabnika, ki lahko upravlja konkreten turnir.

Poslovno pravilo je pomembno: ekipa se lahko doda v skupino samo, če ima odobreno prijavo na isti turnir. Poleg tega je ekipa lahko samo v eni skupini znotraj istega turnirja, seed number pa mora biti pozitiven in unikaten v skupini, kadar je podan.

| Pravilo | Backend izvedba | Evidenca |
| --- | --- | --- |
| Ustvarjanje skupine | Ime je obvezno, trimano in unikatno znotraj turnirja; sortOrder je pozitiven oziroma samodejno naslednji. | TournamentGroupService, V16 constraints |
| Dodelitev ekipe | Service najde approved registration za kombinacijo tournament/team in zavrne neodobrene ekipe. | findApprovedRegistrationId, validate_tournament_group_team_assignment |
| Ena skupina na turnir | DB trigger in service check preprečita, da bi ista ekipa pristala v dveh skupinah istega turnirja. | tournament_group_teams_ one_group_per_tournament |
| Standings | View public.v_group_standings računa matches played, match wins/losses/draws, game wins/losses, game diff, points in rank. | V16__group_stage_standings_game_terms.sql |
| Javna vidnost | Public endpointi preverjajo, da turnir oziroma skupina spada v public-visible tournament stanje. | findPublicByTournamentId, publicGroupExists |
| Organizer standings | GET /api/organizer/tournaments/{tournamentId}/standings vrne calculated standings tudi za private/draft turnir, po service preverjanju canManage. | TournamentGroupController, TournamentGroupService, TournamentGroupRepository |

7. Single-elimination bracket generation

Bracket modul generira single-elimination Playoffs stage iz odobrenih ekip. Generator uporabi approved participants, preveri duplikate seedov, izračuna naslednjo potenco števila 2, razporedi seed placement in ustvari matches ter match_slots. Če število ekip ni potenca 2, se ustvarijo BYE sloti, BYE tekme pa se takoj označijo kot finished in sprožijo napredovanje zmagovalca.

Organizer lahko zahteva forceRegenerate, vendar backend zavrne regeneracijo, če obstajajo non-bye tekme, ki so že live ali finished. To preprečuje, da bi backend tiho prepisal tekmovalni potek, ko so rezultati že vplivali na naslednje kroge.

| Vidik | Izvedba |
| --- | --- |
| Endpointi | POST /api/organizer/tournaments/{tournamentId}/bracket/generate, GET /api/tournaments/{tournamentId}/bracket, GET /api/organizer/tournaments/{tournamentId}/bracket. |
| Stage | Privzeto stageName = Playoffs; custom stageName je triman in omejen na 80 znakov. |
| Seeding | approved registrations so vir ekip; seedNumber ima prednost, drugače se uporabi effectiveSeed po vrstnem redu. |
| BYE | BYE source type ustvari finished match in avtomatsko prenese ekipo v naslednji krog. |
| Slot source | match_slots razlikujejo seed, bye, winner, loser in manual source type, kar podpira nadaljnje napredovanje. |
| Testi | TournamentBracketServiceTest, TournamentBracketControllerTest, TournamentBracketGenerationIntegrationTest. |

8. Razpored tekem, statusi in vnos rezultatov

Match management modul je dodal dejanske operacije nad turnirskimi tekmami. Public uporabniki lahko berejo tekmo in seznam tekem turnirja, organizer pa lahko tekmo razporedi, začne, prekliče, zaključi ali vnese rezultat. Vse zapisovalne operacije uporabljajo CurrentUserProvider in preverijo canManage za konkreten turnir.

| Operacija | Endpoint | Glavna pravila |
| --- | --- | --- |
| Preberi tekmo | GET /api/matches/{matchId} | Javno, vrne public-safe MatchResponse samo za vidne tekme. |
| Seznam tekem | GET /api/tournaments/{tournamentId}/matches in GET /api/organizer/tournaments/{tournamentId}/matches | Public seznam je ločen od organizer seznama; organizer pot preveri permission. |
| Razpored | PATCH /api/organizer/matches/{matchId}/schedule | scheduledAt je obvezen; finished, cancelled in live tekme se ne morejo reschedulati. |
| Start | POST /api/organizer/matches/{matchId}/start | Ni dovoljeno za finished/cancelled/live; tekma ne sme začeti pred scheduledAt in mora imeti dve ekipi. |
| Cancel | POST /api/organizer/matches/{matchId}/cancel | Ni dovoljeno za finished ali že cancelled tekme; reason je opcijski in omejen prek DB constrainta. |
| Finish | POST /api/organizer/matches/{matchId}/finish | Tekma mora imeti veljaven obstoječi rezultat; po zaključku se sproži advancement. |
| Submit result | PATCH /api/organizer/matches/{matchId}/result | scoreA, scoreB in winnerTeamId so obvezni; brez draw, winner mora ustrezati score in eni izmed ekip. |

Result validation upošteva bestOf: zmagovalec mora imeti točno requiredWins = bestOf / 2 + 1 game winov, poraženec manj od requiredWins, vsota rezultatov pa ne sme preseči bestOf. S tem backend prepreči rezultate, kot so 2:2 v BO3, 3:3 v BO5 ali winnerTeamId, ki se ne ujema z rezultatom.

9. Avtomatsko napredovanje ekip in audit

Ko je tekma zaključena, MatchAdvancementService poišče dependent slots, ki uporabljajo source_match_id in source_type winner ali loser. Nato vpiše ekipo v ciljni slot in posodobi teamA/teamB na ciljni tekmi. To pomeni, da bracket po rezultatu ni samo pasiven prikaz, ampak se nadaljnji krog dejansko napolni z zmagovalcem oziroma poražencem, kjer je to definirano.

Implementacija je konzervativna pri prepisovanju. Manual slotov ne prepiše, locked slotov ne prepiše, ne prepiše ročno dodeljene ekipe in zavrne spremembo, če je downstream tekma že začeta ali ima rezultat. Vsak uspešen avtomatski premik se zapiše v match_advancement_audit_logs.

| Zaščita | Učinek |
| --- | --- |
| source_type MANUAL | Avtomatsko napredovanje ne sme povoziti ročne dodelitve. |
| is_locked | Organizator ali sistem lahko zaklene slot pred avtomatskim prepisom. |
| Downstream started/result | Če bi sprememba rezultata vplivala na tekmo, ki je že potekala, backend vrne conflict. |
| Audit log | Vsak premik zapiše source match, target match, target slot, source type, advanced team, previous team, reason, message in created_by. |
| RLS | Audit logi so read-only za admin select, insert za organizer/admin, update/delete sta odvzeta authenticated uporabnikom. |

10. Javni turnirski API

Poleg obstoječih /api/tournaments poti je dodan namenski javni API pod /api/public/tournaments. Namen je, da frontend in javni uporabniki dobijo en stabilen read model za turnirski overview, brez povezovanja več privatnih oziroma organizer endpointov na strani odjemalca.

| Endpoint | Namen | Opomba |
| --- | --- | --- |
| GET /api/public/tournaments | Paginiran javni seznam s search, page in size parametri. | size je omejen na 1..100. |
| GET /api/public/tournaments/{tournamentId} | Overview turnirja z ekipami, skupinami, tekmami in metrikami. | Sestavljen read model. |
| GET /api/public/tournaments/{tournamentId}/teams | Odobrene ekipe za turnir. | Ne vrača pending/rejected prijav. |
| GET /api/public/tournaments/{tournamentId}/groups | Javne skupine turnirja. | Public DTO. |
| GET /api/public/tournaments/{tournamentId}/standings | Standings po skupinah. | Temelji na public.v_group_standings. |
| GET /api/public/tournaments/{tournamentId}/matches | Javni seznam tekem. | Prilagojeno za public view. |
| GET /api/public/tournaments/{tournamentId}/bracket | Bracket za stageName ali privzeti Playoffs. | Roundi so sestavljeni iz match slotov. |
| GET /api/public/tournaments/{tournamentId}/metrics | Agregirane metrike turnirja. | Števila ekip, skupin, tekem in statusov. |

SecurityConfig za GET /api/public/tournaments/** dovoli anonimen dostop, medtem ko public service še vedno preveri, da je turnir javno viden. To je pomembno, ker URL permission sam po sebi ne sme pomeniti, da lahko anonimen uporabnik vidi notranji turnir.

11. Rate limiting in varnostne utrditve

Tretja iteracija je dodala osnovno in-memory rate limiting zaščito na dveh občutljivih tokovih: Steam login in OpenDota match import. Cilj ni zamenjati gateway/WAF zaščite, ampak imeti backend-side varovalko pred očitnim ponavljanjem zahtev tudi v lokalnem ali preprostem deploy okolju.

| Tok | Limit | Identiteta | Napaka |
| --- | --- | --- | --- |
| Steam login | 20 zahtev / 5 minut | Client IP | 429 Too Many Requests, ApiErrorCode.RATE_LIMITED |
| Match import | 10 zahtev / minuto | Profile ID | 429 Too Many Requests, ApiErrorCode.RATE_LIMITED |
| Match import | 30 zahtev / minuto | Client IP | 429 Too Many Requests, ApiErrorCode.RATE_LIMITED |

ClientIpAddressResolver upošteva X-Forwarded-For, nato X-Real-IP in šele nato remoteAddr. To je skladno z deploy okolji, kjer backend stoji za reverse proxyjem ali platformnim load balancerjem. Counterji se čistijo po retention oknu, da in-memory mapa ne raste neomejeno.

12. Team kompatibilnost in manjši backend popravki

Poleg velikih turnirskih funkcionalnosti je bilo zaključenih več kompatibilnostnih popravkov, ki so pomembni za stabilen frontend flow. Najvidnejši je GET /api/me/team, ki trenutnemu uporabniku vrne ekipo, člane, ali je uporabnik kapetan, ali lahko upravlja roster, in pojasnilo, kako je bila ekipa razrešena.

Team invitation tok je bil zaostren: če create invitation prejme invitee profile id in invitee email, morata oba kazati na istega uporabnika. To prepreči primer, kjer bi kapetan po nesreči ali zlonamerno sestavil povabilo z identiteto enega uporabnika in emailom drugega uporabnika.

| Popravek | Backend učinek | Datoteke |
| --- | --- | --- |
| /api/me/team | Frontend lahko pridobi trenutno ekipo brez ročnega sestavljanja iz public team/member endpointov. | TeamRosterController, TeamRosterService, TeamRepository, CurrentTeamResponse |
| Invitation email/profile match | Invitee profile id in email morata pripadati istemu auth userju, kadar sta oba podana. | ProfileRepository.emailMatchesProfileAuthUser, TeamRosterService |
| Duplicate pending invitations | Service in repository preverjata pending invitation po profilu in emailu. | TeamInvitationRepository, TeamRosterService |
| Docker/env | docker-compose je dopolnjen za nove backend konfiguracijske potrebe, predvsem storage okolje. | docker-compose.yml, application.properties |

13. Database migracije in RLS spremembe

V 3. iteraciji je backend dodal pet novih Flyway migracij. Vse so dodane kot nove migracije, brez spreminjanja že obstoječih migracij 1. ali 2. iteracije. To ohranja sledljivost sheme in omogoča ponovljiv zagon baze iz zgodovine migracij.

| Migracija | Namen | Ključna vsebina |
| --- | --- | --- |
| V15__create_supabase_image_storage_bucket.sql | Supabase Storage bucket za slike. | Guarded insert/update v storage.buckets za dotaops-images, public bucket, 5 MB limit in dovoljeni mime tipi. |
| V16__group_stage_standings_game_terms.sql | Group standings in group assignment validacija. | public.v_group_standings, validate_tournament_group_team_assignment trigger, grant select za public view. |
| V17__single_elimination_bracket_slots.sql | Slot team assignment za bracket. | match_slots.team_id, indeks, constraints za positive round_number in bracket_position. |
| V18__match_scheduling_result_metadata.sql | Match cancellation metadata. | matches.cancelled_at, cancellation_reason, status constraint in matches_status_idx. |
| V19__match_advancement_audit_and_locks.sql | Lock in audit za avtomatsko napredovanje. | match_slots.is_locked, source match/type indeks, match_advancement_audit_logs z RLS, grants in revoke update/delete. |

Najpomembnejša RLS sprememba je V19, kjer audit log ni običajna javna tabela. Anon dostop je odvzet, authenticated uporabniki nimajo update/delete, service_role ima all, select pa je omejen na admin politiko. Insert je dovoljen organizer/admin vlogam v skladu z obstoječim permission modelom.

14. API pregled po 3. iteraciji

| Skupina | Endpointi | Status po 3. iteraciji |
| --- | --- | --- |
| Profil/mediji | POST /api/me/avatar; POST /api/me/profile/opendota/sync oziroma /api/me/opendota/sync | Avtenticiran profil, avatar prek Supabase Storage, OpenDota sync ostaja backend-triggered profilni tok. |
| Team current | GET /api/me/team | Aggregate response za trenutno ekipo in roster permissione. |
| Skupine | GET/POST /api/organizer/tournaments/{id}/groups; GET /api/organizer/tournaments/{id}/standings; GET /api/tournaments/{id}/groups; GET/POST/DELETE group teams; GET standings | Organizer write/read, organizer private standings, public read, approved registration validation. |
| Bracket | POST /api/organizer/tournaments/{id}/bracket/generate; GET /api/tournaments/{id}/bracket; GET /api/organizer/tournaments/{id}/bracket | Single elimination, stageName, forceRegenerate guard, BYE handling. |
| Tekme | GET /api/matches/{id}; GET /api/tournaments/{id}/matches; organizer schedule/start/cancel/finish/result | Public read, organizer write, result validation in advancement. |
| Public tournament API | GET /api/public/tournaments/** | Namenjen javnemu frontend viewu z ločenimi DTO-ji. |
| Import/auth zaščita | POST /api/match-imports; GET /api/auth/steam/login | Obstoječi tokovi, dodan rate limiting. |

15. Testiranje in preverjanje

Lokalno je bil po pripravi pregleda pognan backend testni ukaz v test profilu. Rezultat je uspešen: 286 testov, 0 failures, 0 errors, 25 skipped. Skipped testi so pričakovani za teste, ki niso del H2 test profila oziroma zahtevajo drugačen integration setup.

| Ukaz | Rezultat | Opomba |
| --- | --- | --- |
| .\mvnw.cmd test "-Dspring.profiles.active=test" | BUILD SUCCESS; 291 tests, 0 failures, 0 errors, 26 skipped | Pognano 18. maja 2026 v C:\DataOpsProjekt\DotaOps\backend. |
| git diff --shortstat 9a74b60..HEAD | 115 files changed, 9526 insertions, 30 deletions | Obseg backend-relevantnih sprememb in konfiguracije. |
| Pregled migracij | V15 do V19 so nove migracije; obstoječe migracije niso bile spreminjane v tem obsegu. | Preverjeno v backend/src/main/resources/db/migration. |
| .\mvnw.cmd "-Dtest=TournamentGroupServiceTest,TournamentGroupControllerTest,TournamentGroupStandingsIntegrationTest" test "-Dspring.profiles.active=test" | BUILD SUCCESS; 18 tests, 0 failures, 0 errors, 3 skipped | Ciljni testi za group/standings dopolnitev; Postgres integration testi so lokalno skipped brez SUPABASE_DB_URL. |

| Testna skupina | Primeri | Kaj pokriva |
| --- | --- | --- |
| Storage/profil | SupabaseImageStorageServiceTest, ProfileServiceTest, ProfileControllerTest | Tip/velikost slike, storage response, profilni API in avatar URL posodobitev. |
| Skupine | TournamentGroupServiceTest, TournamentGroupControllerTest, TournamentGroupStandingsIntegrationTest | Permissioni, approved registration pravilo, group assignment, public standings view in organizer private standings query. |
| Bracket | TournamentBracketServiceTest, TournamentBracketControllerTest, TournamentBracketGenerationIntegrationTest | Seeding, BYE, regeneration guard, response shape. |
| Tekme | MatchManagementServiceTest, MatchManagementControllerTest, MatchManagementIntegrationTest | Schedule/start/cancel/finish/result state transitions in validacije. |
| Napredovanje | MatchAdvancementServiceTest | Winner/loser propagation, lock/manual zaščite, audit zapis. |
| Public API | PublicTournamentControllerTest, PublicTournamentOverviewIntegrationTest | Anonimen public dostop in sestavljen overview read model. |
| Varnost/rate limit | RequestRateLimiterTest, ClientIpAddressResolverTest, GlobalExceptionHandlerTest, SteamAuthControllerTest | 429 response, IP resolucija, Steam login rate limit, exception handling. |
| Migracije | MigrationIntegrationTest | Prisotnost in osnovna skladnost novih migracij v integration preverjanju. |

16. Glavne tehnične odločitve

| Odločitev | Izbrani pristop | Razlog | Vpliv |
| --- | --- | --- | --- |
| Approved registration kot vir ekip | Skupine in bracket uporabljajo samo odobrene prijave. | Registration approval je že poslovni filter iz 2. iteracije. | Manj možnosti, da pending ali rejected ekipa pride v tekmovalni tok. |
| Ločen public read model | PublicTournamentRepository in Public* DTO-ji. | Javni frontend ne sme biti vezan na organizer response shape. | Varnejši in stabilnejši public API. |
| Conservative advancement | Manual/locked/downstream-started sloti se ne prepišejo avtomatsko. | Rezultati ne smejo tiho pokvariti že začete tekme. | Result change zahteva kasnejši potrditveni tok. |
| Flyway DB-first | V15-V19 kot nove migracije. | Shema ostane ponovljiva in pregledna. | CI/integration okolja lahko zgradijo isto bazo. |
| Supabase Storage prek backenda | Service role upload samo na strežniku. | Frontend ne dobi privilegiranih storage ključev. | Avatar upload je lažje kontrolirati in validirati. |
| In-memory rate limit | RequestRateLimiter v backend procesu. | Hitra zaščita brez nove infrastrukture. | Za več instanc bo potreben Redis/gateway rate limit. |
| Ne dodajamo future-scope endpointov | Dodana je samo organizer standings pot; auto-generate groups, bulk seed, export, recalculate, manual tie-break override in staff CRUD ostanejo izven trenutnega scope-a. | FE-07 jih trenutno uporablja kot disabled placeholderje ali prihodnje ideje, zato backend ne potrebuje neuporabljene kode. | Manj neuporabljene povr?ine, jasnej?i API in la?je nadaljevanje v naslednjih iteracijah. |

17. Kaj je pripravljeno za naslednjo iteracijo

Po 3. iteraciji backend že podpira večino poti, ki jih potrebuje dejanski turnirski prikaz: organizator lahko sestavi skupine, generira bracket, upravlja tekme in vnese rezultat; javni uporabnik pa lahko bere overview, teams, groups, standings, matches, bracket in metrics.

Frontend lahko zamenja mock podatke za javni tournament detail z /api/public/tournaments/** endpointi.

Organizer UI lahko nadgradi bracket in match management brez novega backend foundation dela.

Referee/analyst ali score reporter pravice se lahko dodajo nad obstoje?im match management service vzorcem, vendar morajo ostati tournament/resource-scoped in ne globalne login vloge.

Audit log za advancement omogoča kasnejši admin pogled nad samodejnimi spremembami bracket slotov.

Supabase Storage je pripravljen za dodatne image use-case-e, ne samo avatarje, če se ohranijo enaka validacijska pravila.

18. Znane omejitve in tveganja

| Omejitev / tveganje | Zakaj obstaja | Vpliv / nadaljnji korak |
| --- | --- | --- |
| Rate limiter je in-memory | Števec živi samo v enem backend procesu in se resetira ob restartu. | Za več instanc dodati Redis, gateway ali platformni rate limit. |
| Integration testi z realno Supabase/PostgreSQL bazo niso pognani v tem lokalnem passu | Pognan je bil test profil; 26 testov je skipped. | Pred produkcijskim deployem pognati integration profil z varnimi neprodukcijskimi credentiali. |
| Bracket regeneration je namenoma omejen | Backend ne prepisuje bracketov po live/finished non-bye tekmah. | UI mora uporabniku pokazati jasen razlog in po potrebi ponuditi ročni popravek. |
| Result change po downstream vplivu nima potrditvenega flowa | Service vrne conflict, če bi sprememba vplivala na že začeto ali rezultatsko tekmo. | Dodati ekspliciten admin/organizer confirmation flow, če produkt to zahteva. |
| Standings tie-breaker je osnovni | Rank uporablja points, match wins, game diff, game wins in team name. | Če turnir potrebuje head-to-head ali dodatne Dota-specific tie-breakerje, jih dodati v view/service. |
| Storage bucket migracija je guarded | Plain PostgreSQL nima Supabase storage.buckets sheme. | Na Supabase okolju preveriti, da bucket in policy dejansko obstajata po migracijah. |
| Staff/referee/analyst flow ?e ni odprt kot samostojen backend scope | FE-06 je poenostavljen na organizer-controlled operations; globalnih referee/analyst login vlog backend namenoma ne dodaja. | Dodati ?ele ob jasni tournament-scoped permission specifikaciji. |

19. Zaključek

Tretja backend iteracija je zaključila pomemben preskok: turnir ni več samo objekt s prijavami, ampak ima backend podporo za tekmovalno strukturo. Dodani so skupine, standings, bracket generation, match lifecycle, result validation, avtomatsko napredovanje, javni tournament overview in varnostne dopolnitve za rate limiting ter storage upload.

Arhitektura je ostala konsistentna s prej?njima iteracijama. Najve? novega dela je v tournament service/repository sloju in v Flyway migracijah V15-V19. Lokalni testni ukaz v test profilu je uspe?no zaklju?en, kar daje dobro osnovo za nadaljevanje frontend integracije in dodatnih organizer-scoped workflowov.

Viri in preverjena evidenca

| Vir | Kaj je bilo uporabljeno |
| --- | --- |
| docs/reports/Iteracija_2_DotaOps_backend_pregled.docx | Struktura in princip prejšnjega backend poročila. |
| git log 9a74b60..HEAD -- backend ... | Meja in seznam backend-relevantnih commitov 3. iteracije. |
| git diff --shortstat 9a74b60..HEAD | Kvantitativni obseg sprememb. |
| backend/src/main/java/.../tournament | Controller, service, repository in DTO implementacija za skupine, bracket, matches, advancement in public API. |
| backend/src/main/java/.../storage | Supabase image storage implementacija. |
| backend/src/main/java/.../common/security | Rate limiter in client IP resolver. |
| backend/src/main/resources/db/migration/V15 do V19 | Database spremembe, views, triggers, indexes, RLS in audit log. |
| backend/src/test/java | Testna evidenca za nove backend module. |
| .\mvnw.cmd test "-Dspring.profiles.active=test" | Lokalna verifikacija: BUILD SUCCESS, 286 testov, 0 failures, 0 errors, 25 skipped. |
| AGENTS.md in backend/AGENTS.md | Projektna pravila za backend, migracije, varnost in reporting. |
| FE-06/FE-07 backend preverjanje | Preverjen je frontend seznam uporabljenih endpointov; implementiran je samo manjkajo?i organizer standings endpoint. |